# TÉRMINOS DE REFERENCIA

Contratación para el Desarrollo e Implementación del Sistema de Gestión de Pedidos para Restaurantes (SGPR)

Solicitante: Restaurante La Terraza S.A.S.

NIT: 900.123.456-7

Fecha de Publicación: octubre de 2025

Fecha Límite de Presentación: 20 de noviembre de 2025

Versión 1.0 | Documento de Contratación

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4

- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATANTE	5

- JUSTIFICACIÓN	6

  - Antecedentes	6

  - Necesidad del Servicio	6

  - Impacto Esperado	7

- OBJETO DEL CONTRATO	8

- ALCANCE DEL SERVICIO	9

  - Descripción General	9

  - Módulos del Sistema	9

  - Especificaciones Técnicas	11

  - Requisitos Funcionales	13

  - Requisitos No Funcionales	15

- PERFIL DE LA EMPRESA CONTRATISTA	17

  - Experiencia Requerida	17

  - Capacidad Técnica	17

  - Certificaciones y Cumplimiento	18

- CONDICIONES CONTRACTUALES	19

  - Tiempo de Ejecución	19

  - Valor Estimado del Contrato	20

  - Forma de Pago _____________________________________________________________	20

  - Garantias Requeridas _________________________________________________________	21

  - Obligaciones del Contratista _________________________________________________	21

  - Obligaciones del Contratante ________________________________________________	22

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS _________________________________________	23

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN _____________________________________________	24

- CRONOGRAMA DEL PROCESO _________________________________________	25

##### INTRODUCCIÓN

El presente documento establece los Términos de Referencia para la contratación del desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Pedidos para Restaurantes (SGPR) requerido por Restaurante La Terraza S.A.S. Este sistema constituye una solución tecnológica integral diseñada para optimizar y automatizar los procesos operativos del establecimiento, abarcando desde la toma de pedidos hasta la facturación y el análisis de información gerencial.

Restaurante La Terraza S.A.S., empresa colombiana dedicada a la prestación de servicios gastronómicos de alta calidad, reconoce la necesidad imperativa de modernizar sus procesos operativos mediante la implementación de herramientas tecnológicas que permitan mejorar la eficiencia, reducir errores manuales, optimizar el control de inventarios y proporcionar información en tiempo real para la toma de decisiones estratégicas.

Los presentes Términos de Referencia describen de manera detallada el alcance del proyecto, las especificaciones técnicas requeridas, los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, el perfil esperado del contratista, así como las condiciones contractuales, económicas y temporales que regirán la ejecución del contrato. Las empresas interesadas en participar en este proceso de contratación deberán cumplir con todos los requisitos establecidos y presentar sus propuestas técnicas y económicas en los términos y plazos aquí establecidos.

# 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATANTE

Razón Social Restaurante La Terraza S.A.S.

NIT 900.123.456-7

Representante Legal María Alejandra Rodríguez González

Dirección Carrera 15 # 85-23, Bogotá D.C., Colombia

Teléfono +57 (601) 234-5678

Correo Electrónico contratacion@restaurantelaterraza.com.co

Sitio Web www.restaurantelaterraza.com.co

Sector Económico Servicios de Alimentos y Bebidas

Tipo de Empresa MiPyME - Mediana Empresa

# 2. JUSTIFICACIÓN

## 2.1 Antecedentes

Restaurante La Terraza S.A.S. opera actualmente con una sucursal en la ciudad de Bogotá, atendiendo un promedio de 100 clientes diarios. Durante los últimos dos años, el crecimiento sostenido de la demanda ha evidenciado limitaciones significativas en los procesos operativos manuales, generando ineficiencias en la gestión de pedidos, demoras en la comunicación entre áreas, errores en la facturación y dificultades en el control efectivo del inventario.

La gerencia ha identificado que la ausencia de un sistema integrado de gestión impacta negativamente en la experiencia del cliente, en la productividad del personal y en la capacidad de la organización para tomar decisiones basadas en datos confiables y oportunos. Adicionalmente, el manejo manual de información limita la trazabilidad de las operaciones y dificulta el cumplimiento de estándares de calidad y auditoría.

## 2.2 Necesidad del Servicio

La contratación del desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Pedidos para Restaurantes (SGPR) responde a las siguientes necesidades estratégicas identificadas por la organización:

- Optimización de la Operación: Automatizar el flujo de trabajo desde la toma del pedido hasta la entrega del producto final, reduciendo tiempos de espera y mejorando la coordinación entre meseros, cocina y caja.

- Reducción de Errores: Eliminar las inconsistencias derivadas del registro manual de pedidos, cálculos de cuentas y comunicación verbal entre áreas, garantizando precisión en cada transacción.

- Control de Inventario en Tiempo Real: Implementar un sistema que permita el seguimiento automático de inventarios, generando alertas oportunas ante niveles bajos de existencias y facilitando la planificación de compras.

- Mejora en la Experiencia del Cliente: Reducir los tiempos de atención, garantizar la precisión de los pedidos y ofrecer opciones de pago ágiles que incrementen la satisfacción del cliente.

- Información Gerencial: Disponer de reportes analíticos sobre ventas, productos más demandados, comportamiento de clientes y desempeño operativo que faciliten la toma de decisiones estratégicas.

- Escalabilidad: Contar con una arquitectura modular que permita la incorporación futura de nuevas funcionalidades como reservas en línea, delivery, programas de fidelización y gestión de múltiples sucursales.

- Cumplimiento Normativo: Garantizar el cumplimiento de la legislación colombiana en materia de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012) y normativas tributarias aplicables a la facturación electrónica.

## 2.3 Impacto Esperado

La implementación exitosa del SGPR permitirá a Restaurante La Terraza S.A.S. alcanzar los siguientes resultados:

- Reducción del 40% en los tiempos de atención al cliente

- Disminución del 75% en errores de pedidos y facturación

- Mejora del 30% en la rotación de inventarios

- Incremento del 25% en la productividad del personal operativo

- Disponibilidad de información en tiempo real para el 100% de las operaciones

- Capacidad para escalar operaciones a nuevas sucursales sin cambios sustanciales en el sistema

# 3. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es la contratación del diseño, desarrollo, implementación, puesta en marcha y soporte del Sistema de Gestión de Pedidos para Restaurantes (SGPR), plataforma tecnológica integral que permita a Restaurante La Terraza S.A.S. automatizar y optimizar sus procesos de toma de pedidos, gestión de cocina, facturación, control de inventarios y generación de reportes gerenciales, garantizando la integración efectiva entre todas las áreas operativas del establecimiento.

El sistema deberá ser desarrollado como una aplicación web y móvil, con arquitectura cliente-servidor, accesible desde navegadores modernos y dispositivos móviles, cumpliendo con todos los requisitos funcionales, no funcionales, técnicos y de seguridad establecidos en los presentes Términos de Referencia. El contratista será responsable de la entrega de un producto completamente operativo, debidamente documentado, con personal capacitado para su uso y con garantía de soporte técnico durante el período estipulado.

# 4. ALCANCE DEL SERVICIO

## 4.1 Descripción General

El Sistema de Gestión de Pedidos para Restaurantes (SGPR) es una solución informática diseñada para optimizar los procesos de toma, control y facturación de pedidos en restaurantes tipo MiPyME. El sistema integrará cinco módulos principales que interactuarán de manera sincronizada para garantizar la trazabilidad completa de las operaciones, desde la toma del pedido hasta el cierre de la cuenta y la generación de reportes administrativos.

## 4.2 Módulos del Sistema

### 4.2.1 Módulo de Toma de Pedidos (Meseros)

Este módulo permitirá al personal de servicio registrar los pedidos de los clientes de forma digital, incluyendo las siguientes funcionalidades:

- Registro digital de pedidos con selección de productos desde menú interactivo

- Asignación de pedidos a mesas específicas

- Inclusión de observaciones especiales o modificaciones a productos

- Envío automático del pedido al módulo de cocina

- Consulta del estado de los pedidos en tiempo real

- Generación de comandas electrónicas

- Visualización del historial de pedidos por mesa

### 4.2.2 Módulo de Cocina

Módulo destinado a la visualización y gestión de pedidos pendientes por parte del personal de cocina:

- Visualización de pedidos pendientes en orden cronológico de llegada

- Marcación de estado de pedidos (recibido, en preparación, listo para servir)

- Indicador de tiempo transcurrido desde la toma del pedido

- Alertas visuales y sonoras para nuevos pedidos

- Separación de pedidos por estación de trabajo (cocina caliente, fría, postres, etc.)

- Notificación automática a meseros cuando los pedidos están listos

### 4.2.3 Módulo de Caja

Módulo encargado de la gestión financiera y facturación de las operaciones:

- Generación automática de cuenta por mesa

- Aplicación de descuentos, promociones y propinas

- Selección de método de pago (efectivo, tarjeta débito/crédito, transferencia)

- Generación de factura electrónica o comprobante de pago

- Registro de cierre de caja por turno

- Consulta de transacciones realizadas

- Integración con sistemas de facturación electrónica DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia)

### 4.2.4 Módulo de Administración

Módulo destinado a la gestión estratégica y operativa del restaurante:

- Gestión completa del menú (alta, baja, modificación de productos)

- Gestión de usuarios y roles del sistema

- Control de inventarios con registro de movimientos (entradas, salidas, ajustes)

- Alertas automáticas de inventario bajo

- Generación de reportes de ventas por período, producto, mesero y turno

- Reportes de productos más vendidos y análisis de demanda

- Consulta de historial completo de operaciones

- Dashboard ejecutivo con indicadores clave de desempeño (KPIs)

### 4.2.5 Módulo de Seguridad

Módulo transversal que garantiza la protección de la información y el control de acceso:

- Autenticación de usuarios mediante credenciales seguras

- Control de acceso basado en roles (RBAC - Role-Based Access Control)

- Gestión de contraseñas con políticas de seguridad

- Registro de auditoría de accesos y operaciones críticas

- Cifrado de información sensible

- Sesiones seguras con tokens de autenticación

- Recuperación de contraseñas mediante mecanismos seguros

## 4.3 Especificaciones Técnicas

### 4.3.1 Arquitectura del Sistema

El sistema deberá implementarse bajo una arquitectura cliente-servidor con las siguientes características:

- Tipo de Arquitectura: Multicapa (Presentación, Lógica de Negocio, Datos)

- Modelo de Acceso: Aplicación web responsive y aplicación móvil nativa o híbrida

- Backend: Servicios RESTful con comunicación mediante API REST

- Base de Datos: Sistema de gestión de base de datos relacional (MySQL o PostgreSQL)

- Protocolo de Comunicación: HTTPS con certificado SSL/TLS

- Formato de Intercambio de Datos: JSON

### 4.3.2 Tecnologías Requeridas

| Componente | Tecnología |
| --- | --- |
| Backend | Node.js o Java (Spring Boot) |
| Frontend Web | React.js, Vue.js o Angular |
| Aplicación Móvil | Flutter, React Native o desarrollo nativo (Android/iOS) |
| Base de Datos | MySQL 8.0+ o PostgreSQL 12+ |
| Servidor Web | Apache 2.4+ o Nginx 1.18+ |
| Control de Versiones | Git (GitHub, GitLab o Bitbucket) |
| Entorno de Desarrollo | Visual Studio Code, IntelliJ IDEA o similar |

### 4.3.3 Requisitos de Hardware y Software

#### Servidor (Producción)

| Componente | Especificación Mínima |
| --- | --- |
| Procesador | 2.4 GHz o superior, mínimo 4 núcleos |
| Memoria RAM | 8 GB (recomendado 16 GB) |
| Almacenamiento | 100 GB HDD/SSD |
| Sistema Operativo | Linux (Ubuntu Server 20.04 LTS o superior) o Windows Server 2019+ |
| Conectividad | Conexión estable a Internet (mínimo 20 Mbps) |
| Disponibilidad | 99.5% uptime garantizado |

#### Cliente (Estaciones de Trabajo y Dispositivos Móviles)

| Componente | Especificación Mínima |
| --- | --- |
| Dispositivos Móviles | Tablets/Smartphones Android 8.0+ o iOS 12+ con pantalla mínima de 5" |
| PC de Escritorio | Procesador 1.6 GHz, 2 GB RAM, pantalla mínima 15" |
| Navegadores Web | Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+ |
| Conectividad | Wi-Fi o red local estable, compatible con modo offline parcial |
| Permisos | Acceso a red local, permisos de usuario según rol asignado |

## 4.4 Requisitos Funcionales

El sistema deberá cumplir con los siguientes requisitos funcionales detallados:

### 4.4.1 Módulo de Toma de Pedidos (Meseros)

| Código | Descripción del Requisito |
| --- | --- |
| RF01 | El sistema debe permitir el registro digital de pedidos asociados a mesas específicas |
| RF02 | El sistema debe presentar un menú digital categorizado con descripción, precio e imagen de cada producto |
| RF03 | El sistema debe permitir agregar observaciones y modificaciones especiales a cada producto del pedido |
| RF04 | El sistema debe enviar automáticamente el pedido al módulo de cocina una vez confirmado por el mesero |
| RF05 | El sistema debe permitir consultar el estado en tiempo real de todos los pedidos (pendiente, en preparación, listo) |

### 4.4.2 Módulo de Cocina

| Código | Descripción del Requisito |
| --- | --- |
| RF06 | El sistema debe mostrar los pedidos pendientes en orden cronológico con indicación visual clara |
| RF07 | El sistema debe permitir marcar el estado de cada pedido (recibido, en preparación, listo para servir) |
| RF08 | El sistema debe mostrar el tiempo transcurrido desde que se recibió cada pedido |

### 4.4.3 Módulo de Caja

| Código | Descripción del Requisito |
| --- | --- |
| RF09 | El sistema debe generar automáticamente la cuenta total de una mesa incluyendo todos los productos ordenados |
| RF10 | El sistema debe permitir aplicar descuentos porcentuales o de valor fijo y calcular el total actualizado |
| RF11 | El sistema debe permitir seleccionar el método de pago (efectivo, tarjeta débito, tarjeta crédito, transferencia) |
| RF12 | El sistema debe generar factura electrónica o comprobante de pago según normativa DIAN |

### 4.4.4 Módulo de Administración

| Código | Descripción del Requisito |
| --- | --- |
| RF13 | El sistema debe permitir crear, editar, eliminar y categorizar productos del menú con imagen, precio y descripción |
| RF14 | El sistema debe permitir gestionar usuarios asignando roles específicos (administrador, mesero, cocina, cajero) |
| RF15 | El sistema debe generar reportes de ventas por período seleccionado (día, semana, mes, año) con totales y gráficos |
| RF16 | El sistema debe generar reportes de productos más vendidos con ranking y estadísticas de frecuencia |
| RF17 | El sistema debe permitir consultar el historial completo de pedidos con filtros por fecha, mesa, mesero y producto |
| RF18 | El sistema debe generar alertas automáticas cuando el inventario de un producto alcance el nivel mínimo establecido |
| RF19 | El sistema debe permitir registrar movimientos de inventario (entradas, salidas, ajustes) con trazabilidad completa |

### 4.4.5 Módulo de Seguridad

| Código | Descripción del Requisito |
| --- | --- |
| RF20 | El sistema debe requerir autenticación mediante usuario y contraseña para acceder a cualquier módulo |
| RF21 | El sistema debe permitir al usuario cambiar su contraseña cumpliendo políticas de seguridad establecidas |
| RF22 | El sistema debe registrar todos los accesos al sistema con fecha, hora, usuario y módulo accedido |

## 4.5 Requisitos No Funcionales

| Código | Categoría | Descripción del Requisito |
| --- | --- | --- |
| RNF01 | Disponibilidad | El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 95% durante el horario operativo del restaurante |
| RNF02 | Rendimiento | El sistema debe responder a cualquier operación en un tiempo inferior a 3 segundos bajo carga normal |
| RNF03 | Usabilidad | El sistema debe contar con una interfaz intuitiva y amigable que requiera máximo 2 horas de capacitación por usuario |
| RNF04 | Compatibilidad | El sistema debe ser accesible desde dispositivos móviles (tablets y smartphones) y navegadores web modernos |
| RNF05 | Conectividad | El sistema debe permitir operación en red local sin dependencia permanente de internet para funciones críticas |
| RNF06 | Seguridad | El sistema debe cifrar todas las contraseñas almacenadas y utilizar conexiones seguras HTTPS |
| RNF07 | Persistencia | El sistema debe almacenar toda la información en una base de datos relacional confiable con respaldos automáticos |
| RNF08 | Cumplimiento Legal | El sistema debe cumplir con la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales de Colombia |
| RNF09 | Escalabilidad | El sistema debe soportar el crecimiento a múltiples sucursales sin requerir rediseño de arquitectura |
| RNF10 | Auditoría | El sistema debe mantener registro completo de logs de errores y operaciones críticas para auditoría |
| RNF11 | Compatibilidad | El sistema debe ser compatible con Chrome, Firefox, Safari y Edge en sus versiones más recientes |
| RNF12 | Mantenibilidad | El sistema debe contar con arquitectura modular que facilite futuras mejoras (reservas, delivery, clientes frecuentes) |

# 5. PERFIL DE LA EMPRESA CONTRATISTA

## 5.1 Experiencia Requerida

La empresa contratista deberá acreditar experiencia comprobada en el desarrollo de soluciones de software, cumpliendo con los siguientes requisitos:

#### Requisitos Obligatorios de Experiencia:

- Experiencia General: Mínimo cinco (5) años de experiencia en desarrollo de software empresarial

- Experiencia Específica: Al menos tres (3) proyectos ejecutados en los últimos tres (3) años relacionados con sistemas de gestión para restaurantes, puntos de venta (POS), control de inventarios o gestión operativa en el sector de alimentos y bebidas

- Valor de Proyectos Previos: Experiencia en proyectos de valor igual o superior al 70% del valor estimado del presente contrato

- Referencias Verificables: Presentar mínimo tres (3) certificaciones de clientes que validen la ejecución satisfactoria de proyectos similares, incluyendo datos de contacto del cliente para verificación

- Portafolio de Soluciones: Presentar portafolio detallado con casos de éxito, capturas de pantalla o demos funcionales de sistemas desarrollados

## 5.2 Capacidad Técnica

El contratista deberá demostrar capacidad técnica suficiente para la ejecución del proyecto, considerando los siguientes aspectos:

### 5.2.1 Equipo de Trabajo

El contratista deberá disponer de un equipo multidisciplinario con los siguientes perfiles profesionales mínimos:

| Perfil | Cantidad | Calificaciones Requeridas |
| --- | --- | --- |
| Gerente de Proyecto | 1 | Profesional en ingeniería de sistemas o afines con certificación PMP, Scrum Master o equivalente. Experiencia mínima de 5 años en gestión de proyectos de software. |
| Arquitecto de Software | 1 | Profesional con experiencia mínima de 5 años en diseño de arquitecturas de software multicapa y microservicios |
| Desarrolladores Backend | 1-2 | Experiencia mínima de 3 años en desarrollo con Node.js o Java (Spring Boot), manejo de bases de datos relacionales y API REST |
| Desarrolladores Frontend | 2 | Experiencia mínima de 3 años en desarrollo con React, Vue.js o Angular. Conocimiento en diseño responsive |
| Desarrollador Móvil | 1-2 | Experiencia mínima de 3 años en desarrollo de aplicaciones móviles con Flutter, React Native o nativo Android/iOS |
| Especialista en Bases de Datos | 1 | Experiencia mínima de 3 años en diseño, optimización y administración de bases de datos MySQL o PostgreSQL |
| Analista de Calidad (QA) | 1 | Experiencia mínima de 2 años en pruebas de software, automatización de pruebas y aseguramiento de calidad |
| Diseñador UX/UI | 1 | Experiencia mínima de 2 años en diseño de interfaces de usuario, experiencia de usuario y prototipado |

### 5.2.2 Infraestructura Tecnológica

El contratista deberá contar con:

- Herramientas de desarrollo profesionales (IDEs, sistemas de control de versiones)

- Ambientes de desarrollo, pruebas y producción separados

- Herramientas de gestión de proyectos (Jira, Trello, Azure DevOps o similar)

- Repositorios de código fuente en plataformas reconocidas (GitHub, GitLab, Bitbucket)

- Herramientas de integración y despliegue continuo (CI/CD)

### 5.2.3 Metodología de Desarrollo

El contratista deberá implementar metodologías ágiles de desarrollo de software, preferiblemente:

- Scrum o Kanban con entregas iterativas e incrementales

- Reuniones de seguimiento periódicas con el cliente

- Documentación técnica y funcional continua

- Pruebas unitarias, de integración y de aceptación del usuario

## 5.3 Certificaciones y Cumplimiento

#### Requisitos Legales y Normativos:

- Registro mercantil vigente de la Cámara de Comercio (no mayor a 30 días)

- Certificado de existencia y representación legal

- RUT (Registro Único Tributario) actualizado

- Certificado de antecedentes disciplinarios del representante legal

- Certificado de antecedentes fiscales y judiciales

- Póliza de responsabilidad civil profesional vigente

- Certificación de cumplimiento de obligaciones con el sistema de seguridad social integral

- Estados financieros auditados del último año fiscal (para empresas con más de 3 años de constitución)

#### Certificaciones Deseables (otorgan puntaje adicional):

- Certificación ISO 9001 (Sistemas de Gestión de Calidad)

- Certificación ISO/IEC 27001 (Gestión de Seguridad de la Información)

- Certificación CMMI nivel 3 o superior

- Certificaciones de fabricantes de tecnología (Microsoft, Oracle, AWS, Google Cloud)

- Membresía en asociaciones profesionales de software (FEDESOFT, ANDI del Futuro, etc.)

# 6. CONDICIONES CONTRACTUALES

## 6.1 Tiempo de Ejecución

El plazo de ejecución del contrato será de seis (6) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, distribuidos en las siguientes fases:

| Fase | Actividad | Duración | Entregables |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Análisis y Diseño | 4 semanas | • Documento de requerimientos detallados • Diseño de arquitectura del sistema • Diseño de base de datos • Prototipos de interfaz de usuario • Plan de proyecto detallado |
| Fase 2 | Desarrollo | 12 semanas | • Código fuente de todos los módulos • Base de datos implementada • Documentación técnica del código • Versión beta funcional del sistema |
| Fase 3 | Pruebas y Ajustes | 4 semanas | • Plan de pruebas y casos de prueba • Reporte de pruebas ejecutadas • Sistema corregido según observaciones • Documentación de usuario actualizada |
| Fase 4 | Implementación y Capacitación | 3 semanas | • Sistema instalado en servidor de producción • Personal capacitado (certificados de asistencia) • Manuales de usuario por rol • Manual técnico de administración |
| Fase 5 | Puesta en Marcha y Estabilización | 1 semana | • Sistema operando en producción • Acta de recibo a satisfacción • Informe de cierre del proyecto |

## 6.2 Valor Estimado del Contrato

El valor estimado del contrato es de CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP $44.500.000), incluidos todos los costos, impuestos, gastos de desplazamiento, honorarios profesionales y cualquier otro concepto necesario para la ejecución completa del objeto contractual.

Este valor es estimado y podrá variar según las propuestas presentadas por los proponentes. El contratante se reserva el derecho de negociar con el proponente seleccionado ajustes al alcance y valor del contrato, siempre que no se afecte el cumplimiento de los objetivos principales del proyecto.

## 6.3 Forma de Pago

El pago del contrato se realizará mediante desembolsos progresivos según el avance y cumplimiento de hitos del proyecto, de acuerdo con la siguiente distribución:

| Pago | Condición | Porcentaje | Documentos Requeridos |
| --- | --- | --- | --- |
| Pago 1 | Anticipo al inicio del contrato | 20% | • Acta de inicio firmada • Garantía de buen manejo del anticipo • Póliza de cumplimiento • Factura electrónica |
| Pago 2 | Aprobación de Fase 1 (Análisis y Diseño) | 15% | • Acta de aceptación de entregables Fase 1 • Informe de avance del proyecto • Factura electrónica |
| Pago 3 | Aprobación de Fase 2 (Desarrollo) | 30% | • Acta de aceptación de entregables Fase 2 • Código fuente en repositorio • Informe de avance del proyecto • Factura electrónica |
| Pago 4 | Aprobación de Fase 3 (Pruebas y Ajustes) | 15% | • Acta de aceptación de entregables Fase 3 • Reporte de pruebas • Informe de avance del proyecto • Factura electrónica |
| Pago 5 | Recibo final a satisfacción y puesta en marcha | 20% | • Acta de liquidación del contrato • Paz y salvo del contrato • Entrega de manuales y documentación completa • Certificados de capacitación • Factura electrónica |

Condiciones de Pago:

- Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y documentos soporte

- El contratista deberá estar a paz y salvo con obligaciones de seguridad social y parafiscales

- Todos los pagos estarán sujetos a las retenciones de ley aplicables

- No se realizarán pagos parciales dentro de cada hito; cada pago está condicionado a la entrega y aceptación completa de los entregables de la fase correspondiente.

## 6.4 Garantías Requeridas

El contratista deberá constituir y mantener vigentes las siguientes garantías durante la ejecución del contrato:

| Tipo de Garantía | Valor | Vigencia | Amparos |
| --- | --- | --- | --- |
| Garantía de Seriedad de la Oferta | 10% del valor ofertado | 90 días calendario desde la fecha de cierre | Seriedad de la propuesta presentada |
| Garantía de Cumplimiento | 20% del valor del contrato | Plazo de ejecución + 6 meses adicionales | • Cumplimiento del contrato • Pago de salarios y prestaciones sociales • Calidad de los servicios |

## 6.5 Obligaciones del Contratista

El contratista se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones durante la ejecución del contrato:

### 6.5.1 Obligaciones Generales

- Ejecutar el objeto del contrato con la diligencia, calidad y oportunidad requeridas, cumpliendo estrictamente con las especificaciones técnicas y funcionales establecidas en estos Términos de Referencia

- Desarrollar el proyecto aplicando las mejores prácticas de ingeniería de software, metodologías ágiles y estándares de calidad reconocidos internacionalmente

- Designar un gerente de proyecto que actuará como interlocutor principal con el contratante y será responsable de la coordinación general del proyecto

- Mantener comunicación permanente con el supervisor del contrato, informando oportunamente sobre avances, dificultades y decisiones relevantes

- Asistir a las reuniones de seguimiento programadas por el contratante y presentar informes de avance periódicos

- Garantizar que el equipo de trabajo asignado al proyecto cuente con las competencias, experiencia y disponibilidad necesarias

- Notificar por escrito cualquier cambio en el equipo de trabajo, requiriendo aprobación previa del contratante para cambios de personal clave

### 6.5.2 Obligaciones Técnicas

- Desarrollar el sistema cumpliendo con todos los requisitos funcionales y no funcionales especificados en el numeral 4.4 y 4.5 de estos Términos de Referencia

- Implementar la arquitectura tecnológica definida, utilizando las tecnologías y estándares especificados

- Realizar pruebas exhaustivas de funcionalidad, rendimiento, seguridad y usabilidad antes de cada entrega

- Corregir todos los errores, bugs y defectos identificados durante las fases de prueba sin costo adicional para el contratante

- Entregar el código fuente completo, debidamente documentado y versionado en repositorio accesible por el contratante

- Elaborar y entregar toda la documentación técnica del sistema, incluyendo: manual de arquitectura, diccionario de base de datos, manual de instalación, manual de administración y manual de usuario por cada rol

- Garantizar que el sistema sea escalable, mantenible y permita futuras ampliaciones sin requerir rediseño de la arquitectura base

- Implementar mecanismos de seguridad robustos incluyendo cifrado de información sensible, control de acceso basado en roles y registro de auditoría

- Realizar migración de datos existentes (si aplica) desde sistemas actuales al nuevo sistema, garantizando integridad y consistencia de la información

### 6.5.3 Obligaciones de Implementación y Capacitación

- Instalar y configurar el sistema en el servidor de producción designado por el contratante

- Realizar las pruebas de aceptación en ambiente de producción junto con usuarios designados por el contratante

- Capacitar al personal del contratante en el uso del sistema, adaptando los contenidos a cada rol (administradores, meseros, personal de cocina, cajeros)

- Diseñar y ejecutar un plan de capacitación con duración mínima de 20 horas totales, distribuidas según necesidades de cada rol

- Entregar material didáctico, manuales de usuario impresos y digitales, y videos tutoriales para cada módulo del sistema

- Proporcionar acompañamiento presencial durante las primeras dos semanas de operación en vivo (go-live) para atender dudas y resolver incidencias inmediatas

### 6.5.4 Obligaciones de Soporte y Mantenimiento

- Brindar soporte técnico y correctivo sin costo durante los primeros doce (12) meses posteriores al recibo final del sistema

- Atender solicitudes de soporte mediante mesa de ayuda con los siguientes tiempos de respuesta máximos:

  - Incidencias críticas (sistema no operativo): 2 horas

  - Incidencias altas (funcionalidad importante afectada): 4 horas

  - Incidencias medias (funcionalidad menor afectada): 8 horas

  - Incidencias bajas (consultas o mejoras): 24 horas

- Corregir errores, bugs y defectos del sistema sin costo adicional durante el período de garantía

- Proporcionar actualizaciones de seguridad y parches críticos durante el período de garantía

- Presentar al contratante una propuesta de contrato de mantenimiento evolutivo y soporte técnico para períodos posteriores al vencimiento de la garantía.

### 6.5.5 Obligaciones Legales y Administrativas

- Cumplir con todas las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales de su personal

- Mantener vigentes durante toda la ejecución del contrato las garantías requeridas

- Responder por daños o perjuicios causados al contratante o a terceros por negligencia, dolo o mala fe en la ejecución del contrato

- Guardar absoluta confidencialidad sobre toda la información a la que tenga acceso durante la ejecución del contrato

- Cumplir con la normativa colombiana aplicable, especialmente la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales

- Obtener y mantener todas las licencias de software necesarias para el desarrollo y operación del sistema

- Entregar informes de ejecución y certificaciones requeridas para cada desembolso según lo establecido en el numeral 6.3

## 6.6 Obligaciones del Contratante

Restaurante La Terraza S.A.S. se compromete a:

- Realizar los pagos oportunamente según lo establecido en el numeral 6.3, una vez cumplidas las condiciones para cada desembolso

- Designar un supervisor del contrato que actuará como interlocutor oficial y será responsable de aprobar entregables y autorizar pagos

- Facilitar el acceso a instalaciones, equipos, información y personal necesarios para la ejecución del proyecto

- Proporcionar información veraz, completa y oportuna sobre procesos, requerimientos y expectativas del sistema

- Designar usuarios clave de cada área operativa para participar en las fases de análisis, pruebas y capacitación

- Proporcionar la infraestructura de hardware (servidores, dispositivos móviles, red local) conforme a las especificaciones técnicas definidas

- Garantizar la disponibilidad de espacios adecuados para las sesiones de capacitación

- Revisar y aprobar o rechazar los entregables en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde su presentación formal

- Brindar retroalimentación constructiva y oportuna sobre los avances y entregables del proyecto

- Colaborar activamente en la definición de prioridades y resolución de dudas durante el desarrollo

# 7. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

## 7.1 Documentos Requeridos

Los interesados en participar en este proceso de contratación deberán presentar su propuesta completa incluyendo los siguientes documentos:

### 7.1.1 Documentos Legales y Administrativos

- Carta de presentación de la propuesta firmada por el representante legal

- Certificado de existencia y representación legal (no mayor a 30 días)

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal

- RUT actualizado

- Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales del representante legal

- Estados financieros auditados del último período fiscal

- Certificado de cumplimiento de obligaciones con seguridad social integral

- Póliza de responsabilidad civil profesional vigente

- Garantía de seriedad de la oferta

### 7.1.2 Propuesta Técnica

- Experiencia de la Empresa:

  - Breve reseña de la empresa

  - Certificaciones de al menos tres (3) proyectos similares ejecutados

  - Referencias comerciales verificables con datos de contacto

  - Portafolio de proyectos con capturas de pantalla o enlaces a demos

- Equipo de Trabajo:

  - Hojas de vida del equipo propuesto con soportes de experiencia y formación

  - Certificados de estudios y certificaciones técnicas

  - Carta de compromiso de disponibilidad del equipo

- Propuesta Metodológica:

  - Descripción de la metodología de desarrollo a utilizar

  - Plan de trabajo detallado con cronograma de actividades

  - Estrategia de gestión de riesgos

  - Plan de comunicación y reporte de avances

- Propuesta Técnica del Sistema:

  - Arquitectura propuesta del sistema con diagramas

  - Stack tecnológico detallado

  - Estrategia de seguridad y protección de datos

  - Plan de pruebas y aseguramiento de calidad

  - Estrategia de migración de datos (si aplica)

  - Plan de capacitación y transferencia de conocimiento

- Propuesta de Soporte Post-Implementación:

  - Descripción del modelo de soporte técnico

  - Tiempos de respuesta comprometidos por tipo de incidencia

  - Canales de atención (teléfono, correo, portal web)

  - Propuesta de mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo

### 7.1.3 Propuesta Económica

- Propuesta económica detallada discriminando:

  - Valor por cada fase del proyecto

  - Valor de licencias de software (si aplica)

  - Valor de capacitación

  - Valor de soporte durante período de garantía

  - Propuesta de costos de mantenimiento post-garantía (opcional)

  - Impuestos y retenciones aplicables

  - Valor total del proyecto

- Forma de pago propuesta

- Plazo de validez de la oferta (mínimo 90 días)

## 7.2 Condiciones de Presentación

- Fecha Límite de Presentación: 20 de noviembre de 2025, 5:00 PM hora de Colombia

- Lugar de Presentación: Las propuestas deberán ser enviadas por correo electrónico a: contratacion@restaurantelaterraza.com.co con asunto "Propuesta SGPR - [Nombre de la Empresa]"

- Formato: Todos los documentos deberán presentarse en formato PDF, organizados en carpetas según la clasificación: Documentos Legales, Propuesta Técnica y Propuesta Económica

- Aclaraciones: Los interesados podrán formular preguntas sobre estos Términos de Referencia hasta el 10 de noviembre de 2025. Las respuestas serán publicadas en el sitio web del contratante y enviadas por correo electrónico a todos los interesados registrados

- Visita Técnica: Se realizará una visita técnica opcional a las instalaciones del Restaurante La Terraza el día 5 de noviembre de 2025 a las 10:00 AM. Los interesados deberán confirmar asistencia con 48 horas de anticipación.

# 8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las propuestas presentadas serán evaluadas mediante un sistema de puntaje sobre 100 puntos, distribuidos de la siguiente manera:

| Criterio | Puntaje Máximo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1. Propuesta Técnica | 60 puntos |  |
| 1.1 Metodología y Plan de Trabajo | 10 puntos | Claridad, coherencia y viabilidad del plan propuesto |
| 1.2 Arquitectura y Tecnología | 25 puntos | Solidez técnica, escalabilidad y cumplimiento de especificaciones |
| 1.3 Plan de Calidad y Pruebas | 8 puntos | Estrategia de aseguramiento de calidad propuesta |
| 1.4 Propuesta de Capacitación y Soporte | 17 puntos | Completitud y efectividad del plan de capacitación y soporte |
| 2. Experiencia y Capacidad | 20 puntos |  |
| 2.1 Experiencia de la Empresa | 7 puntos | Años de experiencia y proyectos similares certificados (3 puntos por proyecto similar, máximo 15 puntos) |
| 2.2 Equipo de Trabajo | 10 puntos | Calificación y experiencia del equipo propuesto |
| 2.3 Certificaciones | 3 puntos | ISO 9001: 2 puntos, ISO 27001: 2 puntos, Otras: 1 punto |
| 3. Propuesta Económica | 15 puntos |  |
| Fórmula: (Propuesta más baja / Propuesta evaluada) x 25 La propuesta de menor valor recibirá 25 puntos. Las demás propuestas recibirán puntaje proporcional |  |  |
| 4. Condiciones Adicionales | 5 puntos |  |
| 4.1 Valor Agregado | 3 puntos | Funcionalidades adicionales ofrecidas sin costo (reservas, delivery, etc.) |
| 4.2 Garantía Extendida | 2 puntos | Extensión del período de garantía más allá del mínimo requerido |
| TOTAL | 100 puntos |  |

Puntaje Mínimo Habilitante: Las propuestas deberán obtener un puntaje técnico mínimo de 28 puntos (sobre 40) para ser consideradas en la evaluación económica. Las propuestas que no alcancen este puntaje mínimo serán descartadas.

Criterio de Selección: Se adjudicará el contrato al proponente que obtenga el mayor puntaje total. En caso de empate, se seleccionará la propuesta con mayor puntaje técnico. Si persiste el empate, se realizará sorteo público.

# 9. CRONOGRAMA DEL PROCESO

| No. | Actividad | Fecha | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Publicación de Términos de Referencia | 28 de Octubre de 2025 | Contratante |
| 2 | Visita Técnica (Opcional) | 5 de Noviembre de 2025 | Contratante |
| 3 | Fecha límite para preguntas | 10 de Noviembre de 2025 | Proponentes |
| 4 | Publicación de respuestas a preguntas | 13 de Noviembre de 2025 | Contratante |
| 5 | Fecha límite presentación de propuestas | 20 de Noviembre de 2025, 5:00 PM | Proponentes |
| 6 | Evaluación de propuestas | 21 al 27 de Noviembre de 2025 | Comité Evaluador |
| 7 | Publicación de resultados preliminares | 28 de Noviembre de 2025 | Contratante |
| 8 | Período de observaciones | 29 de Noviembre al 2 de Diciembre de 2025 | Proponentes |
| 9 | Respuesta a observaciones y resultados definitivos | 4 de Diciembre de 2025 | Contratante |
| 10 | Adjudicación del contrato | 5 de Diciembre de 2025 | Contratante |
| 11 | Firma del contrato | 9 al 13 de Diciembre de 2025 | Ambas partes |
| 12 | Inicio de ejecución del contrato | 16 de Diciembre de 2025 | Contratista |

Nota: El contratante se reserva el derecho de modificar estas fechas notificando oportunamente a todos los interesados registrados. Cualquier cambio será publicado en el sitio web corporativo www.restaurantelaterraza.com.co

Restaurante La Terraza S.A.S.
Carrera 15 # 85-23, Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: +57 (601) 234-5678 | Email: contratacion@restaurantelaterraza.com.co
www.restaurantelaterraza.com.co

Términos de Referencia SGPR - Versión 1.0 - octubre 2025

## FIRMAS DE APROBACIÓN

| MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | CARLOS ANDRÉS MENDOZA SILVA |
| --- | --- |
| Representante Legal | Director Administrativo y Financiero |
| Restaurante La Terraza S.A.S. | Restaurante La Terraza S.A.S. |
| CC: 52.123.456 | CC: 80.234.567 |

Fecha de Aprobación: 28 de octubre de 2025